Timeline

	Montag	Dienstag	Mittwoch	Donnerstag	Freitag (MS)
2. Woche	Startscreen, Vorgeschichte, Map: Höhle, Beenden und Speichern	Steuerung	Kampf, Items Inventar und Zustands- / anzeige	Maps: Stadt u. Apartments, Präsentation vorbereiten	MS-Präsentation, Charakter- / anpassung, ZP
3.Woche	Dokumentation	ZP, Testen, Bugfixes	ZP, Testen, Bugfixes	ZP, Abschluss- / präsentation vorbereiten	Abschlusspräsentation

ZP = Zeitpolster; MS = Milestone

Angesetzt sind etwa 10 Arbeitsstunden pro Tag.