Timeline

2. Woche

Montag, 11. 3.:
-> Startscreen, Screen mit Vorgeschichte und erster Entscheidung, Map: Höhle, Beenden und Speichern

Dienstag, 12. 3.:
-> Steuerung

Mittwoch, 13. 3.:
-> Kampf, Items, Inventar und Zustandsanzeige

Donnerstag, 14. 3.:
-> Maps: Stadt u. Apartments, Zeitpolster und Milestone-Präsentation vorbereiten

Freitag, 15. 3.:
-> Milestone-Präsentation, Charakteranpassung, Zeitpolster

3. Woche

Montag 18. 3.:
-> Dokumentation

Dienstag, 19. 3.:
-> Zeitpolster, Testen und Bugfixing

Mittwoch, 20. 3.:
-> Zeitpolster, Testen und Bugfixing

Donnestag, 21. 3.:
-> Ausarbeiten der Abschlusspräsentation

Freitag, 22. 3.:
-> Abschlusspräsentation